PLAN DE CALIDAD DE SOFTWARE

Proyecto: Hub Mixteca (Open Hub Tec)

Evidencia 1 · Unidad 2: Plantilla del Plan de Calidad

Equipo: Mari Cruz, Carla, Aldair y Alan Sahid

Fecha: 10/09/2026   Docente: José Alfredo Román Cruz   Grupo: 7US

# 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE SOFTWARE

Hub Mixteca (registrado a nivel de portafolio de innovación como Open Hub Tec) es una plataforma que atiende tres problemáticas de las comunidades artesanas textiles de la Región Mixteca de Oaxaca: (1) plagio y apropiación cultural de diseños, (2) intermediarismo y precio injusto en la venta de textiles, y (3) falta de canales de comercialización y visibilidad de mercado. La solución usa blockchain únicamente donde aporta integridad, trazabilidad o verificabilidad de registros, evitando su uso como funcionalidad decorativa.

A partir de la naturaleza del proyecto, el equipo define los siguientes objetivos de calidad del software, que guían todas las decisiones técnicas y de proceso documentadas en este plan:

- Integridad y no repudio de los registros: ningún dato de autoría, venta o anticipo puede alterarse una vez confirmado (HU-1.1, HU-2.1, HU-3.2).

- Verificabilidad pública sin exposición de datos sensibles: cualquier persona puede validar un registro sin acceder a información personal no autorizada (HU-1.2, HU-2.2).

- Objetividad de la información mostrada: el sistema presenta datos verificables (precios, ventas confirmadas, fechas) y evita cálculos o etiquetas subjetivas como 'precio justo' o 'nivel de confianza' (HU-2.2, HU-3.1).

- Usabilidad en condiciones reales de conectividad limitada y uso predominante desde celular (todas las historias, con énfasis en HU-2.1 y HU-3.1).

- Trazabilidad de cambios y decisiones: todo ajuste a una historia de usuario queda documentado con versión anterior, cambio, razón y versión nueva, como ya se practica en el acta de validación con Costuras de Tijaltepec.

Estos objetivos se traducen en prácticas concretas de aseguramiento de calidad alineadas con CMMI y MoProSoft, descritas en la siguiente sección.

# 2. MARCO DE REFERENCIA: CMMI Y MOPROSOFT APLICADOS AL PROYECTO

El plan no adopta CMMI ni MoProSoft de manera genérica: se seleccionan las áreas de proceso y categorías que corresponden a las actividades que el equipo ya ejecuta dentro del ciclo eduScrum del proyecto.

## 2.1 CMMI (CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION)

| Área de proceso CMMI | Práctica del equipo | Evidencia dentro del proyecto |
| --- | --- | --- |
| REQM — Gestión de Requisitos | Redacción y reescritura controlada de historias de usuario (formato Como/Quiero/Para + criterios Dado/Cuando/Entonces). | Backlog de 6 historias (HU-1.1 a HU-3.2), con versión anterior y nueva documentada tras la validación con el cliente. |
| VAL — Validación | Reunión de validación con el usuario final (dueño de Costuras de Tijaltepec) para confirmar que la solución responde a su necesidad real. | Acta de Criterios de Aceptación del 29/08/2026, con dictamen 'Viable con ajustes'. |
| VER — Verificación | Revisión de que los criterios de aceptación sean verificables (no ambiguos) antes de pasar a desarrollo. | Auditoría con IA de las 6 historias, sección 3 del documento de backlog. |
| PPQA — Aseguramiento de Calidad de Procesos y Productos | Auditoría independiente (con apoyo de IA) de historias, hallazgos, decisiones aceptadas/rechazadas y justificación de cada corrección. | Tabla de auditoría: 6 hallazgos, 6 correcciones aceptadas, 5 tipos de sugerencias explícitamente rechazadas. |
| RSKM — Gestión de Riesgos | Identificación de riesgos por historia de usuario y su medida preventiva. | Tabla 'Consecuencias y riesgos' del acta (fotografías pesadas, datos incompletos, confusión de anticipos, etc.). |

## 2.2 MOPROSOFT (MODELO DE PROCESOS PARA LA INDUSTRIA DE SOFTWARE, NMX-I-059-NYCE)

| Categoría / proceso MoProSoft | Aplicación en Hub Mixteca |
| --- | --- |
| Gestión de Proyectos Específicos (dentro de Operación) | Uso del tablero eduScrum (Propuesta → En estudio → Descartada → Elegida) para administrar el avance de las tres problemáticas candidatas y decidir cuál se convierte en el proyecto base. |
| Desarrollo de Software — Análisis y diseño | Elaboración del mapa de concordancia entre el mapa conceptual del proyecto y el backlog, asegurando que ninguna necesidad identificada quede sin historia de usuario asociada. |
| Desarrollo de Software — Especificación de requisitos | Definición de criterios de aceptación verificables por historia, con reescritura de HU-2.2 y HU-3.1 al detectarse subjetividad. |
| Gestión de Recursos / Bienes, Servicios e Infraestructura | Consideración explícita de la infraestructura de financiamiento (Stellar Community Fund y Drips Protocol) como recurso externo para sostener el desarrollo por fases. |

# 3. PLAN DE CALIDAD POR HISTORIA DE USUARIO

Para cada historia se define el objetivo de calidad específico, la práctica de aseguramiento aplicada y el tipo de prueba con la que se verifica antes de considerarla 'Hecho'.

| ID | Objetivo de calidad específico | Práctica de aseguramiento | Tipo de prueba / métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-1.1 | Inmutabilidad del registro de autoría. | Revisión de diseño del hash + timestamp; verificación (VER). | Prueba de integridad: intento de modificación posterior a un registro confirmado debe ser rechazado en el 100% de los casos. |
| HU-1.2 | No exposición de datos personales en reportes públicos. | Revisión de privacidad; PPQA. | Prueba de anonimización: 0 campos sensibles visibles sin autorización explícita. |
| HU-2.1 | Continuidad del registro sin conexión a internet. | Diseño offline-first; verificación funcional. | Prueba de resiliencia: simular pérdida de señal y confirmar sincronización automática al recuperarla, con 0 registros perdidos. |
| HU-2.2 | Objetividad de los datos de precio mostrados. | Auditoría de IA que eliminó la etiqueta subjetiva 'precio justo'. | Revisión de contenido: el sistema no debe generar juicios de valor, solo promedios calculados sobre registros confirmados. |
| HU-3.1 | Perfil ligero, verificable y usable desde celular. | Validación con cliente (acta 29/08/2026); rediseño aceptado. | Prueba de usabilidad móvil y de peso de imágenes (tiempo de carga objetivo < 3 s en conexión limitada). |
| HU-3.2 | Trazabilidad de anticipos y estados de pedido. | Revisión de máquina de estados (En proceso → Listo → Cancelado/Reembolso). | Prueba de consistencia: el registro original del anticipo nunca se sobrescribe, solo se agregan nuevos estados. |

# 4. COSTO DE LA CALIDAD (COQ) POR HISTORIA DE USUARIO

El Costo de la Calidad se calcula comparando las horas invertidas en prevención (revisión de diseño, definición de criterios verificables, pruebas antes de liberar) contra las horas estimadas de corrección si el defecto se detecta después de publicado (retrabajo, atención de quejas, migraciones de datos, pérdida de confianza del usuario). La estimación se basa en la complejidad de cada historia y en las condiciones reales reportadas por el cliente (conectividad limitada, uso desde celular, atención presencial actual).

| ID | Horas de prevención | Actividades de prevención | Horas de corrección estimadas | Actividades de corrección si falla | Relación P:C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1.1 | 8 h | Revisión del esquema de hash/timestamp, definición de criterios, prueba de inmutabilidad. | 20 h | Auditoría forense del registro alterado, comunicación de incidente, posible pérdida de validez legal del registro. | 1 : 2.5 |
| HU-1.2 | 6 h | Revisión de privacidad de campos del reporte, prueba de anonimización. | 18 h | Gestión de queja por exposición de datos personales, corrección y reemisión de reportes ya compartidos. | 1 : 3.0 |
| HU-2.1 | 10 h | Diseño de almacenamiento local y sincronización, simulación de pérdida de señal. | 25 h | Reconciliación manual de ventas no registradas, pérdida de confianza de la tejedora en la app. | 1 : 2.5 |
| HU-2.2 | 5 h | Revisión de contenido para eliminar juicios subjetivos, prueba de filtro de privacidad. | 12 h | Corrección de percepción pública si el sistema pareciera calificar precios, reauditoría de contenido. | 1 : 2.4 |
| HU-3.1 | 12 h | Prueba de usabilidad móvil, optimización de imágenes, validación con el cliente (ya realizada). | 22 h | Rediseño del perfil tras rechazo del cliente por exceso de peso/datos, segunda ronda de validación. | 1 : 1.8 |
| HU-3.2 | 10 h | Diseño de la máquina de estados del pedido, prueba de consistencia del anticipo. | 20 h | Disputas por anticipos mal registrados, reconstrucción manual del historial de pedidos. | 1 : 2.0 |
| Total | 51 h | — | 117 h | — | 1 : 2.3 |

Interpretación: por cada hora invertida en prevención, el equipo evita en promedio 2.3 horas de corrección posterior. La historia con menor margen de ahorro relativo es HU-3.1 (1:1.8), justamente porque ya tuvo una ronda de corrección temprana durante la validación con el cliente: ese costo de corrección ya se "pagó" antes del desarrollo, que es el escenario ideal de un plan de calidad preventivo.

# 5. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO REAL DE LA REGIÓN MIXTECA

El plan de calidad no se aplica de forma genérica: se ajusta a las condiciones documentadas directamente por las organizaciones consultadas (artesanas de San Juan Colorado, tejedoras de Atatlahuca y Costuras de Tijaltepec).

| Condición real reportada | Ajuste al plan de calidad |
| --- | --- |
| Conectividad limitada en las comunidades. | HU-2.1 y HU-3.1 exigen diseño offline-first: los registros se guardan localmente y sincronizan al recuperar señal; las pruebas de calidad incluyen simulación explícita de pérdida de conexión, no solo pruebas en condiciones ideales. |
| Uso principal desde celular, no computadora. | El criterio de aceptación de rendimiento fija un objetivo de carga menor a 3 segundos y prioriza imágenes optimizadas sobre fidelidad visual alta. |
| Dependencia actual de la tienda física y atención presencial (Costuras de Tijaltepec). | La solución (catálogo digital con QR) se diseñó como complemento, no reemplazo, de la tienda física; el plan de calidad no penaliza la coexistencia de ambos canales, sino que la exige como requisito de aceptación. |
| Bajo nivel de alfabetización digital esperado en algunas usuarias. | Los criterios de aceptación priorizan interfaces simples con pocos pasos (ej. registrar una venta en un solo formulario) en lugar de flujos complejos de configuración. |
| Necesidad de evidencia legal ante posibles disputas (plagio, anticipos). | Los registros críticos (HU-1.1, HU-3.2) usan blockchain específicamente por su propiedad de inmutabilidad, y el plan exige que ninguna prueba de calidad acepte un mecanismo de 'corrección silenciosa' de esos datos. |

# 6. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DISEÑO DEL PLAN

El equipo utilizó IA como herramienta de auditoría crítica del backlog, no como generador automático de historias. A continuación se documenta el prompt utilizado, los hallazgos y las decisiones tomadas, junto con dos prompts adicionales diseñados específicamente para este plan de calidad (métricas y revisión de pruebas).

## 6.1 PROMPT DE AUDITORÍA DE HISTORIAS DE USUARIO (YA APLICADO)

"Revisa las siguientes historias de usuario de un proyecto de software para comunidades artesanas de la Región Mixteca. Analiza si cada historia tiene un rol real, una funcionalidad clara y un beneficio concreto utilizando la estructura Como / Quiero / Para. Revisa también sus criterios de aceptación y determina si son verificables, si existe ambigüedad de alcance o si alguna función resulta subjetiva. Propón correcciones sin agregar funcionalidades que estén fuera del objetivo original de cada historia. Considera que blockchain debe utilizarse únicamente cuando aporte una función concreta como integridad, trazabilidad o registro verificable."

| Historia | Hallazgo | Decisión | Corrección |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-1.1 | Faltaba especificar cómo se protegía el registro original. | Aceptado | Se estableció hash, timestamp y bloqueo de modificaciones posteriores. |
| HU-1.2 | El reporte podía exponer datos personales. | Aceptado | Se limitó la información pública y se protegieron datos sensibles. |
| HU-2.1 | No estaba claro qué información era obligatoria. | Aceptado | Se fijó el tiempo de elaboración como dato obligatorio. |
| HU-2.2 | 'Precio justo' implicaba valoración subjetiva. | Aceptado | Se aclaró que el sistema solo muestra precios y tiempos, sin calificar. |
| HU-3.1 | 'Nivel de confianza' podía volverse una calificación subjetiva. | Aceptado | Se sustituyó por datos objetivos: ventas confirmadas y antigüedad del perfil. |
| HU-3.2 | No estaba definido qué pasaba con el anticipo tras una cancelación. | Aceptado | Se conserva el registro original y se agrega el estado 'Cancelado — pendiente de reembolso'. |

Sugerencias explícitamente rechazadas por el equipo: agregar funcionalidades fuera del alcance original, convertir el sistema en una plataforma completa de comercio electrónico, usar blockchain sin necesidad concreta, e introducir calificaciones subjetivas automáticas. Rechazar estas sugerencias es en sí mismo una decisión de calidad: evita 'scope creep', una de las causas más comunes de defectos y sobrecostos en proyectos de software.

## 6.2 PROMPTS ADICIONALES DISEÑADOS PARA ESTE PLAN DE CALIDAD

Prompt para estructurar métricas de calidad:

"A partir de estas seis historias de usuario y sus criterios de aceptación [pegar backlog], propón una métrica cuantitativa y verificable por historia (por ejemplo, tasa de rechazo de modificaciones no autorizadas, tiempo de carga en conexión limitada, porcentaje de registros sincronizados tras pérdida de señal). Evita métricas que dependan de opinión o percepción del usuario si no van acompañadas de un dato objetivo que las respalde."

Prompt para diseño de casos de prueba de aceptación:

"Convierte cada criterio de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces de estas historias en un caso de prueba ejecutable, indicando datos de entrada, pasos y resultado esperado. Señala qué criterios no son verificables tal como están redactados y por qué."

Estos dos prompts alimentan directamente las columnas "Tipo de prueba / métrica" (sección 3) y las horas de prevención estimadas (sección 4): las pruebas que la IA ayudó a estructurar son, precisamente, las actividades de prevención que se contabilizan en el Costo de la Calidad.

# 7. CONCLUSIONES

El plan de calidad de Hub Mixteca no se construyó de forma teórica: parte de un backlog auditado con IA, de una validación real con un usuario final (Costuras de Tijaltepec) y de las condiciones documentadas de conectividad y uso en la Región Mixteca. La comparación de 51 horas de prevención contra 117 horas de corrección estimadas confirma, con datos propios del proyecto, la premisa central de un plan de calidad: invertir en prevención —revisiones de diseño, criterios verificables y pruebas tempranas— cuesta menos que corregir después de que el usuario final ya depende del sistema.

# 8. FUENTES DE CONSULTA ADICIONALES SOBRE CALIDAD DE SOFTWARE

ISO/IEC 25010:2011 — Modelo de calidad de producto de software (SQuaRE), usado como referencia para los atributos de calidad priorizados: integridad, usabilidad y confiabilidad.

IEEE Std 730-2014 — Software Quality Assurance Processes, referencia para estructurar la separación entre actividades de prevención y de verificación dentro del plan.

NMX-I-059-NYCE-2011 (MoProSoft) — Modelo de Procesos para la Industria de Software, base de la sección 2.2 de este documento.

CMMI Institute — CMMI for Development, V2.2 — base de las áreas de proceso REQM, VER, VAL, PPQA y RSKM referidas en la sección 2.1.

Stellar Development Foundation, SCF Handbook — Build Award — usado por el equipo para justificar por fases de qué forma el financiamiento externo (Stellar Community Fund) condiciona los hitos de calidad exigibles en cada entrega del proyecto.